# PHÂN TÍCH ƯU TIÊN HÓA PRODUCT BACKLOG BẰNG MoSCoW

# Phần 1 - Đề xuất 2 cách gán nhãn

Dưới đây là 2 cách tiếp cận để gán nhãn ưu tiên cho các hạng mục:

Cách 1: Gán nhãn theo cảm tính và áp lực từ các bên liên quan (Stakeholder-driven). Cách này sẽ gán nhãn "Must" cho những tính năng được các phòng ban (như Marketing, CSKH) lên tiếng đòi hỏi nhiều nhất nhằm làm hài lòng họ.

Cách 2: Gán nhãn theo phép thử cốt lõi và giải pháp thay thế (Value & Workaround-driven). Cách này đánh giá khắt khe dựa trên câu hỏi: "Nếu thiếu nó, sản phẩm có phát hành được không?". Nếu có một giải pháp thay thế tạm thời (workaround) hoặc hệ thống vẫn chạy được, thì nó không thể là "Must".

# Phần 2 - So sánh 2 cách gán nhãn

| Tiêu chí | Cách 1 (Theo áp lực Stakeholder) | Cách 2 (Theo phép thử Workaround) |
| --- | --- | --- |
| Khách quan khi nhiều bộ phận cùng đề xuất | (-) Kém khách quan. Dễ dẫn đến xung đột nội bộ vì phòng ban nào cũng coi yêu cầu của mình là quan trọng nhất. | (+) Rất khách quan. Dựa vào quy tắc logic rõ ràng, giúp Scrum Master dễ dàng thuyết phục các bên bằng lý trí. |
| Bảo vệ được hạng mục bắt buộc như #1 | (-) Rất yếu. Các tính năng "nice-to-have" được đẩy lên Must có thể chiếm hết quỹ năng lực, đẩy các lỗi nghiêm trọng (#1) xuống dưới. | (+) Bảo vệ tuyệt đối. Lỗi sai cước (#1) chắc chắn không có giải pháp thay thế và bắt buộc phải sửa để ứng dụng tồn tại. |

# Phần 3 - Áp dụng

Nhóm quyết định chọn Cách 2 (Phép thử Workaround) để gán nhãn cho 6 hạng mục như sau:

1. Sửa lỗi hiển thị sai cước sau khuyến mãi (2đ) - MUST: Lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp tới tài chính và uy tín, bắt buộc phải làm, không có cách thay thế.

2. Áp mã khuyến mãi khi đặt xe (2đ) - MUST: Trọng tâm của Sprint là phát hành "Tháng khuyến mãi", nếu không áp được mã thì chiến dịch vô nghĩa.

5. Chat với tài xế (3đ) - SHOULD: CSKH muốn có, nhưng khách vẫn có thể gọi điện (đã có workaround là gọi điện thoại).

6. Giao diện trang trí chương trình (2đ) - SHOULD: Dù Marketing nhấn mạnh "đúng dịp", nhưng nếu thiếu giao diện trang trí, người dùng vẫn lấy và áp mã bình thường.

3. Thanh toán bằng ví RikkeiPay (3đ) - COULD: Giúp tăng tiện ích, nhưng khách vẫn có thể trả tiền mặt.

4. Hẹn giờ đặt xe trước (3đ) - WON'T: Không liên quan đến mục tiêu "Tháng khuyến mãi", sẽ để lại cho các đợt phát hành sau.

## Chốt danh sách đưa vào Sprint (Giới hạn: 10 điểm)

Danh sách được chọn đưa vào Sprint tới bao gồm: Hạng mục #1 (2đ), Hạng mục #2 (2đ), Hạng mục #5 (3đ), Hạng mục #6 (2đ).

Tổng điểm Sprint: 2 + 2 + 3 + 2 = 9 điểm (Vừa vặn trong giới hạn 10 điểm của team).

Tỷ lệ Must: Tổng điểm nhóm Must là 4 điểm. Tỷ lệ = 4 / 9 ≈ 44.4% (Hoàn toàn thỏa mãn quy tắc chiếm khoảng 60% năng lực, phần điểm Should sẽ là khoảng đệm an toàn nếu bị trễ tiến độ).

Xử lý Won't & Could: Hạng mục #3 và #4 nằm ngoài kế hoạch đợt này. Hạng mục Won't (#4) sẽ được thông báo rõ ràng cho các bên liên quan.